METAEXP · beOn Labs

DOCUMENTO TÉCNICO

Cientista do beOn Labs

Visão técnica do Método Experimento (METAEXP): arquitetura multiagente, dados, modelos e o plano da Fase 1

FASE 1  Cientista inteligente com o histórico do Lab

FASE 2  Pipeline multiagente de execução

beOn Labs · P&D em Tecnologias Emergentes

Versão 1.0 · outubro de 2026 · Documento de trabalho para discussão com o time

Sumário

00

# Resumo executivo

O beOn Labs recebe desafios tecnológicos de várias áreas e os transforma em experimentos. Hoje, boa parte do esforço está antes do experimento começar: entender o problema, chegar a uma hipótese mensurável, definir métricas com critério numérico, confirmar que os dados existem e montar a ficha no padrão oficial. Esse trabalho é repetitivo, depende de poucas pessoas experientes e o conhecimento acumulado em fichas e relatórios antigos quase não é reaproveitado.

O METAEXP é a plataforma interna de experimentação do Lab, conduzida por agentes de IA que seguem o Método Experimento. Ela é, ao mesmo tempo, um produto e um experimento: o metaexperimento mede se a plataforma reduz o lead time, mantém o rigor do método e evita interrupções tardias.

| 5 agentes no ciclo completo | 4 gates com decisão humana | Fase 1 Cientista inteligente com o histórico do Lab | Fase 2 pipeline multiagente de execução |
| --- | --- | --- | --- |

### A tese em uma frase

Um Cientista que conhece o método de cor e lembra de tudo o que o Lab já fez conduz o solicitante até uma ficha aprovável em uma conversa, e não em semanas.

### O que este documento define

- O método (capítulo 1): objetivo, princípios, ciclo de cinco agentes, gates G0 a G3 e as hipóteses do metaexperimento.

- A arquitetura-alvo multiagente (capítulo 2): camadas, agentes, skills de cada agente, orquestração e contratos de dados. A arquitetura é desenhada completa desde o início, mesmo que a construção seja em fases.

- Os dados (capítulo 3): todos os tipos de dados que o ciclo produz e consome, o pipeline do histórico de fichas e relatórios, armazenamento e LGPD.

- A Fase 1 (capítulo 4): como deixar o Cientista muito mais inteligente com o histórico do Lab, com datasets, arquitetura de contexto, avaliação e plano em sprints.

- A Fase 2 (capítulo 5): o pipeline de execução com Analista de Dados, Desenvolvedor, QA e Analista.

- Modelos e GPU (capítulo 6): onde usar Claude, onde usar modelos open source, um protocolo de benchmark interno e as opções de onde hospedar GPUs.

- Plataforma, riscos e decisões (capítulos 7 e 8).

### Decisões que precisamos tomar agora

| # | Decisão | Por que importa | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quem libera o acesso ao histórico de fichas, relatórios e pareceres | Sem histórico não existe Fase 1: é a matéria-prima da memória do Cientista | Semana 1 |
| 2 | Acesso corporativo ao Claude e orçamento mensal | O Cientista roda em Claude desde o primeiro dia | Semana 1 |
| 3 | Regras de uso dos dados (LGPD) para o corpus | Define o que pode ser indexado e onde fica guardado | Semana 2 |
| 4 | Sponsor do METAEXP como produto | Decide prioridade e aprova o veredito do metaexperimento | Semana 2 |
| 5 | Onde hospedar modelos open source (nuvem ou on-premises) | Necessário a partir da Fase 2 e para dados sensíveis | Semana 8 |

01

# O Método Experimento

## 1.1 Objetivo

O Método Experimento é o padrão do beOn Labs para transformar uma ideia em um teste controlado, com hipótese mensurável, critérios de aceite numéricos e uma decisão clara no final. O METAEXP automatiza esse método com agentes de IA, mantendo as pessoas nas decisões que importam.

Os objetivos da plataforma são:

- Reduzir o lead time entre a chegada de um desafio e a ficha aprovada.

- Garantir rigor: toda ficha passa pelo checklist do método, sem exceção.

- Falhar cedo: descobrir na ficha ou na amostra, e não na análise, que um experimento não vai se sustentar.

- Reaproveitar o conhecimento do Lab: cada experimento novo parte do que já foi feito em casos parecidos.

- Dar visibilidade: lead time por gate, taxa de aprovação e vereditos medidos pela própria plataforma.

## 1.2 Princípios

| Princípio | O que significa na prática |
| --- | --- |
| Hipótese antes de tecnologia | “Quero usar IA” não é um problema. O problema é descrito pelo impacto na operação. |
| Tudo é mensurável | Toda métrica tem critério de aceite com número e condição: “Acurácia ≥ 85%”, nunca “alta acurácia”. |
| Fail-fast | Gates G0 e G1 existem para interromper cedo: sem dados suficientes, o experimento para na amostra. |
| Humano decide | Agentes propõem; pessoas aprovam a ficha, confirmam os dados e aceitam o parecer. |
| Regras no código, não só no prompt | As regras do método são validadas por funções determinísticas, e não apenas pedidas ao modelo. |
| Tudo vira dado | Conversas, fichas, decisões e resultados são registrados e alimentam a próxima versão do Cientista. |
| Modelo plugável | Nenhum agente depende de um modelo específico: o gateway permite trocar ou combinar modelos. |

## 1.3 O ciclo e os gates

Figura 1. O ciclo do Método Experimento. A Fase 1 entrega o Cientista e o gate G0.

| Etapa | Agente | Entrada | Saída | Gate e critério |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha | Cientista | Ideia ou documento do solicitante | Ficha completa no padrão oficial | G0: checklist do método completo e ficha aprovada pelo solicitante |
| Amostra | Analista de Dados | Ficha + dados enviados | Análise de amostra e data card | G1: volume ≥ mínimo calculado e qualidade aceitável |
| Construção | Desenvolvedor | Ficha + amostra + golden path | Código, execução e resultados | Sem gate próprio: alimenta o QA |
| Qualidade | QA | Solução + critérios da ficha | Avaliação Qk e feedback | G2: Qk ≥ 0,85 em até 5 iterações; senão, especialista humano |
| Resultado | Analista | Resultados + hipótese + métricas | Parecer com veredito | G3: solicitante aceita o parecer; sponsor decide piloto ou escala |

## 1.4 Regras da ficha

Estas regras vêm do prompt oficial do Cientista e já estão implementadas como validações em metaexp/metodo.py:

- Hipótese: começa com “Acreditamos que”, tem no máximo 2 linhas e é mensurável. Formato: “Acreditamos que [ação] irá gerar [resultado mensurável] para [contexto].”

- Objetivo ≠ hipótese: o objetivo descreve o que será realizado; a hipótese, o que se espera comprovar.

- Métricas: toda métrica tem critério de aceite com valor numérico e condição clara de sucesso.

- Nome do experimento: no máximo 3 palavras, objetivo e executivo.

- Responsáveis: todo experimento tem BO (responsável) e SPONSOR (patrocinador).

- Fluxo da conversa: Problema → Impacto → Objetivo → Hipótese → Metodologia → Amostra → Métricas → Critérios, uma pergunta por vez, no máximo 5 linhas por mensagem.

- Auto-ingestão: se a pessoa envia um texto com mais de 400 caracteres ou 3 ou mais seções, o Cientista extrai tudo de uma vez e pergunta só o que falta.

- Amostra: para estimar uma proporção com 95% de confiança e margem de 5 p.p., n ≈ 385. Em busca e resposta (RAG), a referência é 400 pares pergunta-resposta; abaixo de 250, o resultado é indicativo.

## 1.5 Papéis e jornadas

| Papel | Quem é | Como o METAEXP trata |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | Área de negócio que procurou o Lab com um desafio | Conversa fluida, sem jargão técnico, profundidade de negócio. Sempre segue para a bancada do Lab. |
| Desenvolvedor | Dev de qualquer área que quer construir algo | Técnico desde o início: baseline, abordagens com trade-offs, protocolo de avaliação e kit por stack. |
| Lab (pesquisa) | Pesquisadores do beOn Labs | Revisam fichas, confirmam amostra (G1), mantêm o método e os golden paths. |
| BO | Responsável pelo experimento na área | Obrigatório na ficha; acompanha a execução. |
| Sponsor | Patrocinador com poder de decisão | Obrigatório na ficha; decide piloto ou escala a partir do veredito. |
| Especialista revisor | Pessoa sênior do Lab | Assume quando o Ralph Loop atinge 5 iterações sem qualidade. |

## 1.6 O metaexperimento

O próprio METAEXP é avaliado com o método. As hipóteses e critérios abaixo definem o veredito ao final da Onda 4:

| Hipótese | Critério de aceite | Como medir |
| --- | --- | --- |
| H1. Acreditamos que o Cientista reduzirá o lead time da ficha | Redução entre 50% e 70% vs. histórico | Data de entrada do desafio até a ficha aprovada, comparada às fichas manuais |
| H2. Acreditamos que as fichas do Cientista convergirão para o padrão do Lab | Convergência > 80% | Revisão cega: fichas do Cientista e manuais avaliadas pelo Lab sem saber a origem |
| H3. Acreditamos que o Ralph Loop eliminará entregas vazias ou quebradas | 0 outputs vazios em 50 execuções | Registro de cada iteração do QA |
| H4. Acreditamos que o gate G0 reduzirá interrupções tardias | Redução ≥ 40% vs. histórico | Experimentos interrompidos depois do início da execução |

Regra do veredito GO se H1 a H3 forem confirmadas e a revisão cega der nota igual ou superior às fichas manuais. GO condicional se faltar uma delas com plano de correção. NO-GO nos demais casos.

02

# Arquitetura-alvo multiagente

Mesmo construindo em fases, a arquitetura é desenhada completa desde o início. Assim, o Cientista da Fase 1 já nasce com os contratos, o armazenamento e a observabilidade que os outros agentes vão usar, e nada precisa ser refeito na Fase 2.

## 2.1 Visão em camadas

Figura 2. As sete camadas do METAEXP.

| Camada | Responsabilidade | Tecnologia de referência |
| --- | --- | --- |
| Canais | Onde as pessoas interagem: chat por papel, painel do Lab, integrações | Front web atual (protótipo), API REST + SSE |
| Orquestração | Estado do experimento, transições entre gates, aprovações, filas | Máquina de estados em Python; Temporal ou fila (Redis) na Fase 2 |
| Agentes | Raciocínio e decisão de cada etapa do método | Claude via SDK, com ferramentas estritas e saídas estruturadas |
| Skills | Capacidades reutilizáveis de cada agente (instruções + ferramentas + referências) | Pacotes no formato Agent Skills (SKILL.md, scripts, referências) |
| Conhecimento | Método, golden paths, corpus de experimentos e playbooks | Markdown versionado + Postgres/pgvector |
| Dados | Persistência de documentos, registros, artefatos e telemetria | Postgres, object storage (S3 ou MinIO) |
| Plataforma | Modelos, execução isolada, observabilidade, segurança | Gateway de modelos, vLLM, containers, OpenTelemetry, SSO |

## 2.2 Princípios de arquitetura

- Orquestração determinística, raciocínio nos agentes. Quem decide a próxima etapa é a máquina de estados; o agente decide o conteúdo da etapa. Isso deixa o fluxo auditável e previsível.

- Contratos tipados entre agentes. Cada agente entrega um objeto validado (Pydantic): Ficha, AnaliseAmostra, PlanoTecnico, AvaliacaoQA, Resultados e Parecer. Um agente nunca lê a conversa de outro: lê o contrato.

- Humano no gate. Toda transição de gate grava quem aprovou, quando e com qual versão do artefato.

- Modelo plugável. Todo acesso a modelo passa por um gateway que registra custo, aplica cota e permite trocar Claude por um modelo open source, ou combiná-los, sem mudar o agente.

- Skills como unidade de reuso. Uma skill é uma pasta com instruções, scripts e referências. A mesma skill (por exemplo, cálculo amostral) serve ao Cientista e ao Analista de Dados.

- Tudo observável. Cada turno gera um trace com contexto, ferramentas chamadas, tokens, cache, latência e custo.

## 2.3 Agentes e skills

Cada agente tem uma missão, um contrato de saída, um conjunto de skills e um gate. A tabela resume; as fichas de cada agente detalham.

| Agente | Missão | Contrato de saída | Gate | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cientista | Transformar a ideia em ficha aprovável seguindo o método | Ficha | G0 | 1 |
| Analista de Dados | Provar que os dados sustentam o teste da hipótese | AnaliseAmostra | G1 | 1 (parcial) e 2 |
| Desenvolvedor | Construir e executar a solução a partir do golden path | PlanoTecnico + Resultados | — | 2 |
| QA | Verificar a solução contra os critérios da ficha | AvaliacaoQA (Qk) | G2 | 2 |
| Analista | Comparar resultados com a hipótese e dar o veredito | Parecer | G3 | 2 |

### Cientista

| Skill | O que faz | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Entrevista do método | Conduz o fluxo Problema → Critérios, uma pergunta por vez, no tom do papel | atualizar_ficha, sugerir_respostas |
| Auto-ingestão | Extrai de um documento longo tudo o que cabe na ficha e pergunta só o que falta | atualizar_ficha |
| Memória do Lab | Busca experimentos semelhantes e usa critérios, amostras e lições como âncora | buscar_experimentos_similares |
| Classificação técnica | Identifica tecnologia, técnica e golden path | classificar_experimento |
| Cálculo amostral | Calcula o tamanho mínimo e explica na linguagem do papel | calcular_tamanho_amostra, solicitar_dados |
| Desenho técnico (dev) | Abordagens com trade-offs, baseline e protocolo de avaliação | propor_abordagens, registrar_desenho_tecnico |
| Gerador de Ficha | Valida o checklist e gera a ficha no template oficial | gerar_ficha |
| Encaminhamento | Envia a ficha à bancada ou entrega o kit ao desenvolvedor | encaminhar |

### Analista de Dados (Agente de Amostra e Dados)

| Skill | O que faz | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Perfil do dataset | Esquema, tipos, nulos, duplicados, distribuição e balanceamento de classes | profiling (pandas) |
| Suficiência amostral | Compara o volume válido com o mínimo calculado para a margem desejada | stats |
| Detecção de PII | Encontra e mascara dados pessoais antes de qualquer uso | Presidio + spaCy pt |
| Divisão de dados | Separa treino, validação e teste sem vazamento | scikit-learn |
| Data card | Documenta origem, cobertura, limitações e versão do dataset | template |

### Desenvolvedor

| Skill | O que faz | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Plano técnico | Etapas, componentes e qual critério da ficha cada parte cobre | saída estruturada |
| Scaffolding por golden path | Parte do padrão do Lab para a técnica (RAG, classificação, previsão...) | templates de código |
| Geração e execução de código | Escreve código modular e executa no sandbox | sandbox, sistema de arquivos |
| Instrumentação | Garante que cada métrica da ficha é calculada e registrada | biblioteca de métricas |

### QA

| Skill | O que faz | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Testes a partir da ficha | Deriva um teste verificável para cada critério de aceite | saída estruturada |
| Índice de qualidade | Calcula Qk = e · o · d · S (executa, outputs existem, dados válidos, aderência) | sandbox |
| Feedback acionável | Devolve correções concretas para a próxima iteração | — |
| Escalonamento | Encaminha ao especialista quando Kmax = 5 sem atingir Qmin = 0,85 | fila de revisão |

### Analista

| Skill | O que faz | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Comparação com critérios | Métrica a métrica: meta, resultado, atendida ou não | saída estruturada |
| Inferência estatística | Intervalos de confiança e significância quando aplicável | stats (scipy) |
| Veredito | Validada, parcialmente comprovada, invalidada ou inconclusiva | — |
| Relatório executivo | Manchete, evidências, riscos, próximos passos e oportunidades | template do relatório |

## 2.4 Contratos entre agentes

Os contratos já existem em metaexp/schemas.py e são a espinha dorsal da arquitetura:

| Contrato | Produzido por | Consumido por | Campos principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Ficha | Cientista | Todos | título, problema, impacto, objetivo, hipótese, metodologia, métricas com critério, dados, amostra, BO, sponsor, skills, detalhes técnicos |
| AnaliseAmostra | Analista de Dados | Desenvolvedor, QA | registros válidos, tamanho mínimo, suficiente, qualidade, achados, alertas, decisão G1 |
| PlanoTecnico | Desenvolvedor | QA | abordagem, etapas, componentes, critérios atendidos, riscos técnicos |
| AvaliacaoQA | QA | Desenvolvedor, orquestrador | e, o, d, critérios avaliados com evidência, feedback; Qk calculado |
| Resultados | Desenvolvedor | Analista | métricas (meta, resultado, atendida), observações, simulado ou real |
| Parecer | Analista | Solicitante, sponsor | veredito, manchete, resumo, evidências, riscos, próximos passos, oportunidades |
| Experimento | Ingestão / plataforma | Cientista (memória), avaliação | todos os anteriores + origem real/sintético, conversa, lead time, tags |

## 2.5 O que já existe e o que falta

| Componente | Hoje no repositório | Para o alvo |
| --- | --- | --- |
| Cientista | Agente com prompt oficial, jornadas por papel, 11 ferramentas, auto-ingestão | Memória do Lab real (corpus do histórico), playbooks, avaliação contínua |
| Regras do método | Validações determinísticas e checklist em metodo.py | Congelar v1 com o Lab e versionar mudanças |
| Bancada (Fase 2) | Agentes de Dados, Desenvolvedor, QA e Analista com executor simulado | Execução real em sandbox, golden paths como código |
| Corpus | Formato Experimento, busca BM25, 7 sementes sintéticas | Histórico real ingerido, busca híbrida com embeddings |
| Sintético | Gerador com taxonomia, lote e controle de qualidade | Taxonomia calibrada pela distribuição real |
| Avaliação | Runner com casos e checagem de jornada | Solicitante simulado, juiz, revisão cega, gate em CI |
| Plataforma | FastAPI + SSE, sessões em JSON, front protótipo | Postgres, SSO, gateway de modelos, observabilidade |

03

# Dados

Dados são o que diferencia um Cientista genérico de um Cientista do beOn Labs. Este capítulo lista todos os tipos de dados que o ciclo precisa, de onde vêm, quem produz e quem usa.

## 3.1 Mapa de dados

| Tipo | Exemplos | Origem | Sensibilidade | Quem usa | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conhecimento do método | Método oficial, template da ficha, golden paths, glossário | Lab | Interna | Todos os agentes | 1 |
| Histórico bruto | Fichas, relatórios, pareceres, apresentações, atas | Drive, SharePoint, e-mail | Pode ter PII | Ingestão | 1 |
| Corpus estruturado real | Registros Experimento extraídos do histórico | Ingestão + revisão | Anonimizada | Cientista, avaliação, sintético | 1 |
| Registros ouro | 20 a 50 experimentos curados campo a campo | Lab | Anonimizada | Avaliação (gabarito) | 1 |
| Playbooks | Lições por domínio e técnica, critérios típicos, armadilhas | Destilados do corpus + Lab | Interna | Cientista | 1 |
| Sintético | Experimentos e conversas sintéticas | Gerador (Claude) | Sem PII | Cobertura, avaliação, few-shot | 1 |
| Conversas e sessões | Turnos, versões da ficha, eventos de jornada | Plataforma | Pode ter PII | Avaliação, melhoria | 1 |
| Avaliação | Casos de teste, personas, notas do juiz, revisão cega | Time + plataforma | Interna | CI, veredito | 1 |
| Feedback humano | Correções do Lab nas fichas, aprovações e recusas | Lab, solicitantes | Interna | Melhoria, ajuste fino | 1 |
| Telemetria e custo | Tokens, cache, latência, custo por ficha, lead time por gate | Plataforma | Interna | Painel, H1 e H4 | 1 |
| Dados do experimento | Datasets enviados pelo solicitante (planilhas, logs, textos) | Áreas | Alta | Analista de Dados, Dev | 2 |
| Artefatos de execução | Código, logs, outputs, métricas, rodadas do Ralph Loop | Sandbox | Herda dos dados | QA, Analista | 2 |
| Governança | Decisões de gate, auditoria, versões aprovadas | Plataforma | Interna | Lab, sponsor | 1 e 2 |

## 3.2 Pipeline do histórico

O histórico de fichas e relatórios é o insumo mais valioso da Fase 1. O pipeline abaixo o transforma em um corpus consultável, auditável e seguro.

Figura 3. Pipeline do histórico ao corpus.

| Etapa | Como | Ferramentas | Controle de qualidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Coleta | Uma pasta por experimento: ficha, relatório, parecer e anexos, com nomes padronizados | Script + planilha de inventário | Inventário fecha com a contagem por ano e área |
| Anonimização | Mascara nomes, CPFs, telefones, e-mails e dados de clientes antes de extrair | Presidio + spaCy pt, regras próprias | Amostra revisada; zero PII nos registros |
| Extração | Converte PDF/DOCX/PPTX em texto e o modelo preenche o registro Experimento com saída estruturada | Docling ou pdfplumber; Claude com schema | Campos com evidência (trecho de origem) |
| Validação | Esquema Pydantic + regras do método; registros com falha vão para revisão | metaexp ingerir | % de registros válidos na primeira passada |
| Revisão ouro | Lab revisa 20 registros campo a campo (depois 50) | Planilha ou tela de revisão | Concordância entre revisores |
| Indexação | Busca híbrida: BM25 + embeddings + reranker, com filtros por domínio, técnica e veredito | Postgres + pgvector | Recall@5 nas consultas de avaliação |

O histórico é imperfeito, e tudo bem Fichas antigas não seguem o método atual (hipótese sem “Acreditamos que”, critérios sem número). A ingestão registra o que existe, marca o que está fora do padrão e o Cientista aprende com os dois: o que funcionou e o que gerou retrabalho.

## 3.3 O registro Experimento

Cada experimento do histórico vira um registro com: a ficha (no formato atual, normalizada), a descrição da amostra, o plano técnico, os resultados, o parecer, a conversa de elaboração quando existir, o lead time, tags e a origem (real ou sintético). Os campos de texto guardam o trecho do documento de onde vieram, para auditoria.

Unidades de indexação para a busca:

- Resumo do experimento (problema, hipótese, técnica, veredito): para achar casos parecidos.

- Métricas e critérios: para sugerir critérios realistas por técnica e domínio.

- Parecer e lições: para alertar sobre riscos e falhas que já aconteceram.

- Amostra: para comparar volumes e qualidade de dados em casos semelhantes.

## 3.4 Armazenamento e versionamento

| O quê | Onde | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Documentos brutos | Object storage com acesso restrito | Fonte de verdade; nunca saem do ambiente corporativo |
| Registros, sessões, gates | Postgres | Consultas, integridade e auditoria |
| Embeddings | pgvector no mesmo Postgres | Menos uma peça de infraestrutura; suficiente para dezenas de milhares de trechos |
| Versões do corpus | Snapshots versionados (tag por versão) + data card | Reprodutibilidade: toda avaliação cita a versão do corpus |
| Artefatos de execução (Fase 2) | Object storage por experimento | Rastreabilidade do que o QA e o Analista avaliaram |

## 3.5 LGPD e segurança

- Classificar cada fonte antes da ingestão (pública interna, confidencial, dados pessoais).

- Anonimizar na ingestão, não na consulta: o corpus nunca contém PII.

- Documentos reais ficam fora do Git (já configurado: data/real e data/corpus/real no .gitignore).

- Acesso por papel (RBAC) e trilha de auditoria de quem consultou o quê.

- Dados de experimentos com informação sensível rodam em modelo hospedado no ambiente corporativo (capítulo 6).

- Validar as regras com Segurança da Informação e Jurídico antes da primeira ingestão (entregável D2).

## 3.6 Dados sintéticos

O sintético resolve três problemas: cobrir domínios e técnicas pouco presentes no histórico, criar conversas de treino e avaliação sem expor dados reais, e testar casos-limite (dados insuficientes, hipótese vaga, solicitante apressado).

- Taxonomia calibrada: domínio, técnica, situação dos dados e veredito com pesos tirados da distribuição real do histórico.

- Ancorado no real: cada sintético cita a semente real que o inspirou e respeita o método atual.

- Filtro de qualidade automático (regras do método + juiz) e revisão humana de 10% da amostra.

- Sempre rotulado como sintético, e nunca usado como gabarito de avaliação: o gabarito são os registros ouro.

- Meta da Fase 1: 200 experimentos sintéticos de boa qualidade.

04

# Fase 1: um Cientista muito inteligente

A Fase 1 tem um único objetivo: deixar o Cientista do beOn Labs muito melhor do que um assistente genérico, usando o que o Lab já sabe. O resto da plataforma evolui o mínimo necessário para isso.

## 4.1 Definição de pronto

Metas propostas, a confirmar com o Lab na Onda 0:

| Métrica | Meta | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Fichas completas e válidas no conjunto de avaliação | ≥ 90% | Checklist determinístico ao final de cada conversa simulada |
| Conformidade com as regras do método | 100% | Validações de metodo.py (hipótese, critérios, nome, BO e sponsor) |
| Turnos até a ficha (mediana) | ≤ 14 | Contagem por conversa simulada |
| Perguntas repetidas ou já respondidas | ≤ 5% dos turnos | Juiz automático |
| Qualidade na revisão cega (1 a 5) | ≥ 4,0 e ≥ fichas manuais | Lab avalia sem saber a origem |
| Casos semelhantes relevantes no top-3 | ≥ 80% | Consultas de avaliação com resposta esperada |
| Custo por ficha | Medido e dentro do orçamento | Telemetria do gateway |

## 4.2 As seis alavancas de inteligência

Em ordem de retorno sobre esforço. As três primeiras dão a maior parte do ganho; ajuste fino de modelo só entra se a avaliação mostrar que as outras não bastam.

| # | Alavanca | O que muda no Cientista | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Método codificado | Prompt oficial + validações determinísticas + checklist. Já existe; falta calibrar com conversas reais. | Baixo |
| 2 | Memória do Lab (RAG) | A cada problema, o Cientista vê os experimentos mais parecidos: critérios usados, amostras, vereditos e lições. Sugere com base no que o Lab já fez. | Médio |
| 3 | Playbooks destilados | Cartões curtos por domínio e técnica, gerados do corpus e revisados pelo Lab: métricas típicas, faixas de critério, tamanhos de amostra, armadilhas comuns. | Médio |
| 4 | Ferramentas | Cálculo amostral, perfil de arquivos, classificação técnica e busca, sempre com resultado verificável. | Baixo |
| 5 | Avaliação contínua | Solicitante simulado, juiz e revisão cega. É o que permite melhorar sem regredir. | Médio |
| 6 | Ciclo de feedback | Cada correção do Lab vira um caso de avaliação e um exemplo. O Cientista melhora a cada ficha real. | Contínuo |

Exemplo de playbook Domínio atendimento · técnica RAG. Métricas que o Lab usa: Recall@5, taxa de resposta correta, tempo médio de atendimento. Faixas de critério aprovadas: Recall@5 ≥ 0,80; acerto ≥ 85%. Amostra típica: 400 pares pergunta-resposta. Armadilhas vistas: base de conhecimento desatualizada, perguntas reais diferentes do FAQ, ausência de baseline humano. 6 experimentos de referência.

## 4.3 Arquitetura do Cientista

Figura 4. Montagem do contexto do Cientista e seus serviços.

O contexto de cada turno é montado em seis camadas, da mais estável para a mais variável. As camadas estáveis ficam em cache de prompt, o que reduz custo e latência:

- Método oficial e regras: o prompt do Cientista. Muda só com nova versão do método.

- Jornada do papel: solicitante ou desenvolvedor, com as preferências escolhidas na entrada.

- Playbook do domínio: injetado quando o Cientista identifica domínio e técnica.

- Casos semelhantes: os 3 a 5 experimentos mais parecidos, resumidos, vindos da busca híbrida.

- Estado da ficha: campos preenchidos e pendências do checklist, para decidir a próxima pergunta.

- Conversa: o histórico do chat, que só cresce (preserva o cache e o raciocínio).

## 4.4 Busca no histórico

- Híbrida: BM25 em português (já existe) + embeddings multilíngues + reranker. O BM25 acha termos exatos (sistemas, siglas); os vetores acham o significado.

- Filtros: domínio, técnica, situação dos dados e veredito. Casos invalidados também são úteis: mostram o que não funcionou.

- Resumos, não documentos inteiros: o Cientista recebe um resumo estruturado de cada caso, com link para o original.

- Avaliada: um conjunto de consultas com respostas esperadas mede Recall@5 e MRR. Se o BM25 sozinho bater a meta, os vetores ficam para depois (entregável C5).

## 4.5 Datasets da Fase 1

| Dataset | Conteúdo | Volume-alvo | Responsável | Onda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventário do histórico | Lista de cada documento: local, formato, ano, área, dono | 100% | LAB | 0 |
| Corpus real | Registros Experimento extraídos e validados | Todo o histórico disponível | IA + LAB | 1 |
| Registros ouro | Experimentos revisados campo a campo | 20 → 50 | LAB | 1 e 2 |
| Playbooks | Cartões por domínio e técnica | 1 por combinação frequente | IA + LAB | 2 |
| Conjunto de avaliação | Conversas com solicitante simulado (personas) e gabaritos | 15 → 60 casos | IA | 1 e 2 |
| Consultas de busca | Perguntas com experimentos esperados | 50 consultas | IA + LAB | 2 |
| Sintético | Experimentos e conversas sintéticas calibradas | 200 | IA | 2 |
| Feedback do piloto | Correções do Lab e decisões de G0 | Toda ficha real | PROD + LAB | 3 |

## 4.6 Avaliação do Cientista

Sem avaliação, cada mudança no prompt é um palpite. O harness de avaliação roda conversas completas com um solicitante simulado (outro modelo, guiado por uma persona e por um caso ouro ou sintético) e mede o resultado.

| Persona | O que testa |
| --- | --- |
| Negócio objetivo | Fluxo padrão; a ficha sai rápido e sem jargão |
| Negócio vago | O Cientista consegue chegar a uma hipótese mensurável sem impor a solução |
| Desenvolvedor técnico | Profundidade: baseline, abordagens, protocolo de avaliação |
| Texto longo colado | Auto-ingestão: extrai tudo e pergunta só o que falta |
| Dados insuficientes | O Cientista calcula a amostra, pede mais e registra resultado indicativo |
| Pressa e respostas curtas | Mantém o rigor sem irritar; uma pergunta por vez |

Três níveis de medida:

- Determinístico: ficha completa, regras do método, número de turnos, ferramentas chamadas corretamente.

- Juiz automático: rubrica de 1 a 5 para clareza, aderência à jornada, perguntas repetidas e qualidade da hipótese. O juiz é calibrado contra notas humanas (concordância medida).

- Revisão cega humana: o Lab avalia fichas do Cientista e manuais sem saber a origem. É a medida que decide H2.

Toda mudança de prompt, ferramenta ou modelo roda a avaliação no CI e mostra o placar antes e depois. Regressão bloqueia a mudança (entregável A3).

## 4.7 E ajuste fino de modelo?

Ajuste fino (SFT, DPO) de um modelo open source só faz sentido na Fase 1 se três condições forem verdadeiras:

- Precisamos de um Cientista que rode totalmente dentro do ambiente corporativo.

- Temos centenas de conversas e fichas de alta qualidade (reais revisadas + sintéticas filtradas).

- A avaliação mostra lacunas que prompt, memória e playbooks não fecham.

Até lá, o mesmo dataset que serviria ao ajuste fino é usado para avaliação e exemplos dinâmicos. Se as condições forem atingidas, o caminho é LoRA/QLoRA sobre um modelo open source de porte médio, com as ferramentas do ecossistema Hugging Face (TRL) e avaliação idêntica à do Claude para comparar.

## 4.8 Plano da Fase 1

Alinhado ao mural do time (códigos entre parênteses). Ondas de duas a quatro semanas, com entregáveis pequenos e demonstráveis.

| Onda | Semanas | Entregáveis | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Descoberta e base | 1–2 | Visão e métricas (P1), método v1 congelado (P2), template da ficha (P3), inventário do histórico (D1), regras LGPD (D2), acesso ao modelo (E1), primeiras conversas reais (C1) | Plano aprovado, histórico inventariado, acesso ao modelo |
| 1 · Cientista v1 | 3–6 | Coleta (D3), ingestão (D4), 20 registros ouro (D5), prompt v1 (C2), ferramentas estáveis (C3), auto-ingestão (C4), avaliação v0 (A1), baseline (A2), sessões em banco (E2), front no modelo real (E3), teste com usuários (P4) | Fichas válidas em 15 casos de teste |
| 2 · Corpus e avaliação contínua | 7–10 | Taxonomia calibrada (D6), 200 sintéticos (D7), data card (D8), busca de semelhantes (C5), análise da amostra (C6), jornada do dev (C7), avaliação no CI (A3), revisão cega (A4), observabilidade e custo (E4), exportar ficha (E5) | Corpus versionado e avaliação a cada mudança |
| 3 · Piloto | 11–14 | Áreas e sponsors (G1), SSO (E6), ambiente do piloto (E7), 10 fichas reais (G2), painel da esteira (G3), medir H1 e H4 (A5) | 10 fichas reais de 2 áreas |

## 4.9 Quem faz o quê

| Perfil | Foco na Fase 1 |
| --- | --- |
| Especialista de IA | Prompt e ferramentas do Cientista, ingestão com modelo, busca híbrida, playbooks, sintético, harness de avaliação e juiz |
| Engenharia de software | Banco e sessões, gateway de modelos, front ligado ao modelo real, observabilidade e custo, SSO, CI de avaliação, ambiente do piloto |
| Pesquisa do Lab | Dono do método, inventário e curadoria do histórico, registros ouro, revisão de playbooks, revisão cega |
| Produto | Visão e métricas, regras de dados com Jurídico, teste com usuários, áreas do piloto, acompanhamento de H1 e H4 |

05

# Fase 2: pipeline multiagente

Com o Cientista entregando fichas aprovadas, a Fase 2 liga a bancada: a ficha aprovada no G0 vira automaticamente um experimento em execução, passando por dados, construção, qualidade e parecer.

## 5.1 Fluxo

- G0 aprovado → o orquestrador cria o experimento e abre o espaço de trabalho (pasta de artefatos e sandbox).

- Analista de Dados perfila o dataset, verifica PII e suficiência e gera o data card → G1 com confirmação do Lab.

- Desenvolvedor gera o plano técnico a partir do golden path, escreve o código e executa no sandbox.

- QA deriva testes dos critérios, calcula Qk e devolve feedback; o Ralph Loop repete até Qk ≥ 0,85 ou 5 iterações → G2.

- Analista compara resultados com a hipótese, aplica a estatística e redige o parecer → G3 com o solicitante.

## 5.2 Execução isolada

- Containers efêmeros por experimento, sem acesso à rede por padrão e com limites de CPU, memória, GPU e tempo.

- Imagens base por golden path (Python com bibliotecas de dados, de ML ou de RAG), mantidas pelo Lab.

- Dados montados só leitura; artefatos gravados no object storage do experimento.

- Isolamento reforçado (gVisor ou microVMs) para código gerado por modelo.

## 5.3 Golden paths como código

Hoje os golden paths são descrições. Na Fase 2 viram repositórios-modelo executáveis: estrutura de pastas, pipeline de avaliação, métricas já instrumentadas e um exemplo funcionando. O Desenvolvedor parte deles, e o QA sabe exatamente onde procurar os outputs.

## 5.4 Entrada da Fase 2

| Onda | Semanas | Entregáveis | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 · Bancada e veredito | 15–18 | Execução em sandbox (B1), agentes da bancada com dados reais (B2), veredito do metaexperimento (G4) | Primeiro experimento ponta a ponta e veredito |

06

# Modelos e onde rodá-los

## 6.1 Estratégia

A plataforma usa dois tipos de modelo, cada um onde ele é melhor:

| Uso | Modelo recomendado | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Cientista, Analista, juiz de avaliação | Claude (via gateway corporativo) | Melhor raciocínio, português corporativo e uso de ferramentas; menos esforço de engenharia; prompt caching reduz custo |
| Ingestão do histórico (extração estruturada) | Claude; open source como alternativa | Qualidade da extração é crítica para o corpus; volume baixo e pontual |
| Embeddings e reranker | Open source | Alto volume, custo marginal baixo, roda em uma GPU pequena ou até CPU |
| Detecção de PII | Open source (Presidio + spaCy) | Determinístico, auditável e local |
| Objeto do experimento (o que o solicitante quer testar) | Open source ou Claude, conforme a ficha | Dados sensíveis pedem modelo hospedado no ambiente corporativo |
| Contingência e soberania | Open source | Continuidade se a API externa ficar indisponível ou se a política exigir |

## 6.2 Famílias open source para considerar

O cenário de modelos abertos muda a cada trimestre; a tabela é uma lista de partida qualitativa, não um ranking. Versões, licenças e números devem ser confirmados no benchmark interno (seção 6.3) antes de qualquer decisão.

| Família | Formato | Licença (verificar a versão) | Pontos fortes | Uso provável no METAEXP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen (Alibaba) | Densos e MoE, de pequenos a muito grandes | Apache 2.0 na maioria | Multilíngue forte, uso de ferramentas, boa relação qualidade/hardware | Candidato principal para experimentos on-premises e ajuste fino |
| DeepSeek | MoE muito grande; versões de raciocínio | MIT nas versões recentes | Raciocínio e código entre os melhores abertos | Raciocínio pesado; exige nó multi-GPU ou provedor |
| gpt-oss (OpenAI) | MoE em dois portes (≈20B e ≈120B) | Apache 2.0 | Raciocínio e ferramentas; o maior roda em uma GPU de 80 GB | Bom equilíbrio para um pool de GPU enxuto |
| Llama (Meta) | Densos e MoE, contexto longo | Licença comunitária própria, com restrições | Ecossistema grande, contexto longo | Avaliar licença com Jurídico antes de usar |
| Gemma (Google) | Pequenos e médios, eficientes | Termos de uso Gemma | Roda em hardware modesto, multimodal | Tarefas leves, classificação, borda |
| Mistral | Pequenos e médios | Apache 2.0 em vários modelos | Eficiência e boa latência | Tarefas de volume, extração simples |
| GLM (Zhipu) e Kimi (Moonshot) | MoE grandes, foco agêntico | MIT ou MIT modificada | Desempenho alto em tarefas agênticas | Acompanhar; exigem infraestrutura grande |

| Componente auxiliar | Opções abertas | Observação |
| --- | --- | --- |
| Embeddings | Qwen3-Embedding (0,6B, 4B, 8B), BGE-M3, multilingual-e5 | Qwen3-Embedding aparece no topo de benchmarks multilíngues e de português do Brasil |
| Reranker | Qwen3-Reranker, bge-reranker-v2-m3 | Melhora a precisão do top-5 com custo baixo |
| Extração de documentos | Docling, pdfplumber, Unstructured | Docling preserva tabelas e estrutura de PDF/DOCX |
| PII | Microsoft Presidio + spaCy (pt) | Complementar com regras para CPF, telefone e protocolos internos |
| Servir modelos | vLLM, SGLang, TGI; Ollama para desenvolvimento local | vLLM expõe API compatível com OpenAI e integra com o gateway |

## 6.3 Protocolo de benchmark interno

Benchmarks públicos não medem o que importa para o Lab. O benchmark interno usa as nossas tarefas, os nossos dados (anonimizados) e o mesmo harness de avaliação do Cientista, com Claude como referência.

| Tarefa | Dados | Métrica principal |
| --- | --- | --- |
| T1 · Extrair uma ficha de documento histórico | Registros ouro | F1 campo a campo; % de campos com evidência correta |
| T2 · Conduzir a entrevista do método | Conjunto de avaliação (personas) | % de fichas completas e válidas; turnos; nota do juiz |
| T3 · Julgar a qualidade de uma ficha | Fichas com nota humana | Concordância com humanos (kappa) |
| T4 · Responder com base no corpus (RAG) | Consultas de busca | Recall@5, MRR, fidelidade da resposta |
| T5 · Português corporativo | Amostra de respostas | Rubrica humana de clareza e tom |
| T6 · Uso de ferramentas | Conversas com ferramentas | % de chamadas válidas no esquema |
| Operação | Todas | Custo por 1.000 tarefas, latência p95, memória de GPU |

Critério de decisão sugerido: um modelo aberto substitui o Claude numa tarefa se ficar a no máximo 5 p.p. da referência na métrica principal, com custo total menor (incluindo GPU e operação) ou com ganho de soberania exigido pela tarefa.

## 6.4 Onde rodar GPUs

| Opção | Quando faz sentido | Prós | Contras |
| --- | --- | --- | --- |
| API gerenciada (Claude via gateway corporativo ou nuvem) | Cientista, Analista, juiz, ingestão | Sem GPU para operar, escala imediata | Dados saem do ambiente (sob contrato); custo por token |
| Nuvem pública com GPU (AWS, Azure, GCP, OCI) | Pool de GPU para embeddings e experimentos | Elástico, sob demanda, instâncias spot | Verificar GPU disponível em região no Brasil; custo se ficar ligado |
| On-premises (data center corporativo) | Dados sensíveis, uso contínuo e previsível | Dados não saem, custo fixo | Compra e operação de hardware, prazo de aquisição |
| Provedores de inferência de modelos abertos | Prototipação com dados não sensíveis ou sintéticos | Rápido, sem infraestrutura | Dados saem; não usar com dados reais |

| Porte do modelo | Memória aproximada | GPU de referência |
| --- | --- | --- |
| Embeddings e reranker (≤ 8B) | 2 a 16 GB | 1× L4 24 GB (ou CPU para volumes pequenos) |
| 7B a 9B em 16 bits | 16 a 20 GB | 1× L4 24 GB |
| 20B a 32B quantizado (4 a 8 bits) | 16 a 40 GB | 1× L40S 48 GB ou 1× A100 80 GB |
| ≈120B MoE quantizado (ex.: gpt-oss maior) | ≈ 65 a 80 GB | 1× H100 80 GB |
| ≈70B em 8 bits | ≈ 70 a 80 GB | 1× H100 80 GB ou 2× A100 80 GB |
| MoE de centenas de bilhões de parâmetros | centenas de GB | Nó com 8× H100/H200, ou usar via provedor |

Recomendação Fase 1: nenhuma GPU dedicada é obrigatória. O Cientista roda em Claude, e embeddings cabem em uma GPU L4 (ou CPU no início). Fase 2: um pool pequeno de GPU sob demanda (1× L40S ou 1× H100) atrás do gateway, servindo vLLM, com autoscaling para zero quando ocioso. Migrar para on-premises quando o volume for previsível ou quando os dados exigirem.

07

# Plataforma e engenharia

Figura 5. Implantação de referência.

## 7.1 Stack de referência

| Peça | Escolha | Status |
| --- | --- | --- |
| API | FastAPI com SSE para streaming | Existe |
| Front | App web por papel (chat, ficha, bancada, painel) | Protótipo existe |
| Banco | Postgres + pgvector | A fazer (E2) |
| Arquivos | Object storage (S3 ou MinIO) | A fazer |
| Orquestração | Máquina de estados em Python; Temporal ou fila Redis na Fase 2 | Parcial |
| Gateway de modelos | Proxy único (ex.: LiteLLM) com roteamento, cota e logs | A fazer (E1, E4) |
| Modelos abertos | vLLM em pool de GPU | Fase 2 |
| Sandbox | Jobs em Kubernetes com isolamento reforçado | Fase 2 (B1) |
| Observabilidade | OpenTelemetry + painel de traces de LLM (ex.: Langfuse) | A fazer (E4) |
| Avaliação | metaexp avaliar no CI a cada PR de prompt ou ferramenta | Parcial (A3) |
| Identidade | SSO corporativo, RBAC por papel | Onda 3 (E6) |

## 7.2 Observabilidade e custo

- Um trace por turno: contexto montado, casos recuperados, ferramentas chamadas, tokens de entrada, saída e cache, latência e custo.

- Custo por ficha e por experimento, com alerta de orçamento mensal.

- Lead time por gate, calculado a partir dos eventos de transição (base de H1 e H4).

- Painel da esteira para o Lab (entregável G3).

## 7.3 Segurança

- SSO e RBAC: solicitante vê os próprios experimentos; Lab vê todos; administradores gerenciam método e golden paths.

- Mascaramento de PII em arquivos enviados antes de qualquer chamada a modelo externo.

- Proteção contra instruções embutidas em documentos (prompt injection): documentos são tratados como dados, nunca como instruções, e ferramentas com efeito externo exigem confirmação.

- Segredos em cofre corporativo, nunca no repositório.

- Trilha de auditoria imutável das decisões de gate.

08

# Riscos, decisões e próximos passos

## 8.1 Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Histórico pequeno ou desorganizado | Alto | Registros ouro bem curados; sintético calibrado pela distribuição real; playbooks revisados pelo Lab |
| Dados pessoais nos documentos antigos | Alto | Anonimizar na ingestão; regras validadas com Segurança e Jurídico |
| Fichas com cara boa, mas erradas | Alto | Revisão cega pelo Lab; aprovação humana obrigatória no G0 |
| Custo de modelo sem controle | Médio | Gateway com cota, cache de prompt, painel de custo por ficha |
| Mudança de versão do modelo altera o comportamento | Médio | Versão fixada no gateway; avaliação completa antes de trocar |
| Instruções maliciosas em documentos enviados | Médio | Documentos tratados como dados; ferramentas sensíveis com confirmação |
| Dependência de um único fornecedor | Médio | Gateway plugável e benchmark interno de alternativas abertas |
| Time dividido com outros projetos | Médio | Horas declaradas no mural; entregáveis pequenos e independentes |

## 8.2 Perguntas em aberto

- Onde está o histórico e quem libera o acesso?

- Qual acesso ao Claude e qual orçamento mensal?

- Quem é o sponsor do METAEXP como produto?

- Quais duas áreas topam o piloto na semana 11?

- Login corporativo já no MVP ou só no piloto?

- Quem revisa e aprova mudanças no método?

- Nuvem com GPU ou on-premises para os modelos abertos da Fase 2?

## 8.3 Próximas duas semanas

| Ação | Perfil | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Revisar este documento com o time e fechar as perguntas 1 a 3 | PROD | Decisões registradas |
| Inventariar o histórico (D1) | LAB | Planilha com cada documento e seu dono |
| Liberar acesso ao modelo e ambientes (E1) | ENG | Time roda o Cientista com a chave corporativa |
| Rodar 5 conversas reais por pessoa (C1) | Todos | Lista priorizada de falhas do Cientista atual |
| Congelar o método v1 (P2) e o template da ficha (P3) | LAB | Método e prompt assinados pelo Lab |
| Escrever as regras de uso dos dados (D2) | PROD | Regras validadas com Segurança e Jurídico |

A

# Apêndices

## A.1 Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Ficha | Documento padrão do experimento: problema, objetivo, hipótese, métricas, amostra, responsáveis |
| Gate | Ponto de decisão humana entre etapas (G0 a G3) |
| Golden path | Padrão do Lab para uma técnica: estrutura, métricas e boas práticas |
| Ralph Loop | Ciclo QA ↔ Desenvolvedor até Qk ≥ 0,85 ou 5 iterações |
| Qk | Índice de qualidade: e (executa) · o (outputs existem) · d (dados válidos) · S (aderência aos critérios) |
| RAG | Geração aumentada por recuperação: o modelo responde com base em documentos buscados |
| Embedding | Representação numérica de um texto usada para busca por significado |
| Registro ouro | Experimento revisado campo a campo pelo Lab; gabarito da avaliação |
| Playbook | Cartão de conhecimento destilado do histórico por domínio e técnica |
| Skill | Capacidade empacotada de um agente: instruções, scripts e referências |
| Gateway de modelos | Proxy único para todos os modelos, com roteamento, cota e registro |
| Sintético | Dado gerado por modelo, rotulado como tal, para cobertura e testes |

## A.2 Campos da ficha

| Campo | Regra |
| --- | --- |
| Título | No máximo 3 palavras |
| Problema | Descrito pelo impacto na operação |
| Impacto (público afetado) | Quem sente o problema e quanto custa hoje |
| Objetivo | O que será realizado; diferente da hipótese |
| Hipótese | “Acreditamos que [ação] irá gerar [resultado mensurável] para [contexto].” Máximo 2 linhas |
| Metodologia | Como o experimento será conduzido |
| Tecnologia e técnica | Classificação + golden path |
| Métricas | Cada uma com critério de aceite numérico |
| Dados e amostra | Fontes, sensibilidade, tamanho e qualidade validados |
| BO e Sponsor | Obrigatórios |
| Skills e execução | Competências necessárias; executa o Lab ou o solicitante |

## A.3 Rubrica do juiz (resumo)

| Critério | 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clareza do problema | Genérico ou é uma solução | Claro, sem impacto | Claro, com impacto quantificado |
| Hipótese | Fora do formato | No formato, pouco mensurável | No formato, mensurável e ligada às métricas |
| Critérios | Sem número | Números arbitrários | Números ancorados em histórico ou baseline |
| Condução | Várias perguntas por vez, jargão | Fluxo correto com repetições | Fluxo correto, ritmo do papel, sem repetição |

## A.4 Referências

- Repositório cientista-lab: metaexp/ (agentes, contratos, método), docs/mural/ (plano em ondas), docs/papeis-e-responsabilidades.md.

- Proposta original do metaexperimento (MetaExperimento_Pesquisa_Aplicada.docx).

- Prompt oficial do Cientista do beOn Labs (metaexp/prompts/cientista.md).

- Benchmarks públicos consultados em outubro de 2026 como ponto de partida (listas de modelos abertos e MTEB multilíngue e MTEB-BR); os números devem ser confirmados no benchmark interno.